บทที่ 7

กรอบงบประมาณและความคุ้มค่าของการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร

## 3.1 กรอบงบประมาณ

## ระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร จะทำให้การขอใบอนุญาตและบริการของหน่วยงานภาครัฐสามารถทำได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น มีการแบ่งการพัฒนาออกเป็นสามระยะ ใช้ระยะเวลาสามปี ได้แก่

## ระยะที่หนึ่ง การทำให้ใบอนุญาตมีลักษณะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าถึงได้สะดวกและง่าย จากทุกที่ทุกเวลา โดยมีใบอนุญาตและบริการที่คัดเลือกไว้ประมาณ 106 รายการ

## ระยะที่สอง เหมือนกับระยะที่ 1 แต่เพิ่มใบอนุญาตและบริการอีกประมาณ 105 รายการ พัฒนาให้ระบบทำงานร่วมกับระบบสนับสนุนอื่นได้อย่างอัตโนมัติ

## ระยะที่สาม เหมือนกับระยะที่ 2 แต่เพิ่มใบอนุญาตและบริการอีกประมาณ 107 รายการ พัฒนาให้ระบบทำงานร่วมกับระบบออกใบอนุญาตของหน่วยงานได้ซับซ้อนขึ้น

## เป้าหมายของการพัฒนาระบบคือการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1.การกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว 2.การลดภาระในการเตรียมเอกสาร และ 3.ลดภาระในการเดินทางเพื่อรับบริการ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายเหล่านี้ ต้องมีการพัฒนาความสามารถหลายด้าน อาจเป็นได้เป็นสองประเภท ได้แก่ 1.ความสามารถด้านดิจิทัล และ 2.ความสามารถด้านกระบวนงานขององค์กร

## ในบทนี้จะเน้นการประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนของการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัล โดยแต่ละระยะของการพัฒนา มีส่วนที่มีลักษณะเหมือนกันและส่วนที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งส่วนของเนื้องานที่เกี่ยวข้องได้ดังต่อไปนี้

- งานพัฒนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยเนื้องานเพื่อทำให้ใบอนุญาตและบริการ ใบคำขอ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต

- งานพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการให้บริการ ประกอบด้วยเนื้องานเพื่อพัฒนาให้ระบบดิจิทัลสามารถสนับสนุนกระบวนการให้บริการ พัฒนาให้ระบบสามารถเชื่อมโยงใช้ข้อมูลร่วมกัน ทำงานประสานกันได้อย่างอัตโนมัติ

- งานสนับสนุนระบบอำนวยความสะดวกในภาพรวม ประกอบด้วยเนื้องานที่จำเป็นในการสนับสนุนให้ระบบดิจิทัลให้บริการได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

## งานพัฒนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

## เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ ใบคำขออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการขออนูยาตและบริการ งานพัฒนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

- งานจัดทำข้อมูลรายละเอียดการขอใบอนุญาตและบริการ

- งานจัดทำแคตตาล็อกใบอนุญาต ความหมายและรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

- งานพัฒนาระบบดิจิทัลแคตตาล็อกจัดเก็บข้อมูลบริการของหน่วยงาน

- งานพัฒนาระบบเข้าถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ

- งานพัฒนาระบบตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

## งานพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการให้บริการ

- งานพัฒนาระบบดิจิทัลให้บริการจากจุดเดียว DoBiz (Doing Business Portal)

- งานพัฒนาระบบดิจิทัลแคตตาล็อกศูนย์เชื่อมโยง Federated Catalog

- งานพัฒนาระบบดิจิทัลออกใบอนุญาตและบริการกลาง

- งานพัฒนาระบบดิจิทัลส่วนเชื่อมโยง ของหน่วยงานเจ้าของบริการ

- งานพัฒนา/ปรับปรุงระบบดิจิทัลส่วนให้บริการของหน่วยงานเจ้าของบริการ

- งานพัฒนาระบบดิจิทัลเชื่อมโยงกับระบบยืนยันตัวตนกลาง

- งานพัฒนาระบบดิจิทัลเชื่อมโยงกับระบบรับชำระกลาง

## งานสนับสนุนระบบอำนวยความสะดวกในภาพรวม

- งานพัฒนาระบบมอนิเตอร์และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยง

- งานพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและตอบคำถาม Help Desk

- งานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของบริการและบุคลากรสนับสนุนส่วนกลาง

- งานประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนและส่งเสริมให้มาใช้บริการ

## งานพัฒนาระบบดิจิทัล

## เนื้องานที่เกี่ยวข้องการพัฒนาให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่วางไว้ ประกอบด้วยองค์ประกอบเนื้องานหลายส่วนดังแสดงข้างต้น ในบรรดาเนื้องานเหล่านั้น มีจำนวนไม่น้อย เป็นเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบดิจิทัล การพัฒนาระบบดิจิทัลประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ดังต่อไปนี้

- งานวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Business Requirement Analysis)

- งานออกแบบ UI/UX (User Interface and User Experience Design)

- งานออกแบบและพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ (Application Development)

- งานระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ (Hardware and System Development)

- งานควบคุมคุณภาพระบบดิจิทัล (Application Quality Assurance)

- งานติดตั้งและอิมพลิเมนท์ระบบดิจิทัล (Installation and Implementation)

- งานบริหารโครงการ (Project Management)

- งานบำรุงรักษาระบบดิจิทัล (Digital System Maintenance)

## งบประมาณสำหรับการพัฒนาระบบดิจิทัลแต่ละใบอนุญาต/บริการ

## ระบบดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการออกใบอนุญาต/บริการแต่ลรายการมีความต้องการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถที่คาดหวังจากระบบดิจิทัลนั้น นอกจากนี้ แต่ละหน่วยงานเจ้าของใบอนุญาต/บริการ อาจมีความต้องการ ความจำเป็น และข้อจำกัดที่แตกต่างกันในการเลือกที่จะพัฒนาดิจิทัลให้มีความสามารถในการสนับสนุนกระบวนการออกใบอนุญาต/บริการของตน ดังนั้นการจัดเตรียมงบประมาณในการพัฒนาระบบดิจิทัลจึงมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการนั้น

## เพื่อวางกรอบงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างกันของหน่วยงาน จึงได้จัดระดับงบประมาณที่สอดคล้องกับความสามารถของระบบที่จะต้องพัฒนาขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 7 ระดับ โดยกรอบงบประมาณในระดับที่ 1 เป็นระดับที่ง่ายที่สุดใช้งบประมาณน้อยที่สุด และเพิ่มความสามารถขึ้นเรื่อยๆ ตามระดับที่สูงขึ้น

## ระดับที่ 1 ลิงค์ใบอนุญาต เป็นการพัฒนาระบบดิจิทัลให้บริการออกใบอนุญาต ที่ง่ายที่สุด คือ พัฒนาให้ใบอนุญาต สามารถเข้าถึงได้ง่าย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคโนโลยี ลิงค์เดต้า (Linked Data)

## ระดับที่ 2 เป็นการพัฒนาครอบคลุมความสามารถในระดับที่ 1 คือ ลิงค์ใบอนุญาต และสามารถรับคำขอรับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้รูปแบบใบอนุญาตที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้สามารถใช้งานและอ้างอิงใบคำขอนั้นได้ข้ามระบบดิจิทัล รวมถึงสามารถติดตามความคืบหน้าระหว่างกระบวนการให้บริการ

## ระดับที่ 3 เป็นการพัฒนาครอบคลุมความสามารถในระดับที่ 2 และเพิ่มความสามารถในการรับชำระค่าธรรมเนียมในรูปแบบออนไลน์ได้ด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ผ่านระบบดิจิทัล

## ระดับที่ 4 เป็นการพัฒนาครอบคลุมความสามารถในระดับที่ 2 และเพิ่มความสามารถในการออกใบอนุญาตในรูปแบบดิจิทัลที่ใช้ฟอร์แมทตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถอ้างอิงและใช้งานได้อัตโนมัติข้ามระบบและข้ามหน่วยงาน

## ระดับที่ 5 เป็นการพัฒนาครอบคลุมความสามารถในระดับที่ 3 คือสามารถรับชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ได้ และเพิ่มความสามารถในการออกใบอนุญาตในรูปแบบดิจิทัลที่ใช้ฟอร์แมทตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถอ้างอิงและใช้งานได้อัตโนมัติข้ามระบบและข้ามหน่วยงาน

## ระดับที่ 6 เป็นการพัฒนาครอบคลุมความสามารถในระดับที่ 5 และเพิ่มความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างระบบข้ามหน่วยงานได้ผ่านระบบ API (Application Program Interface) ทำให้สามารถทำงานร่วมกับระบบดิจิทัลอื่นของหน่วยงานอื่นได้อย่างอัตโนมัติ

## ระดับที่ 7 เป็นการพัฒนาครอบคลุมความสามารถในระดับที่ 6 และเพิ่มความสามารถในการเชื่อมโยงกับระบบดิจิทัลของภาคธุรกิจโดยอัตโนมัติ ในลักษณะ B2G (Business To Government)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ประกอบธุรกิจในระดับที่สูงขึ้นไปอีก

กรอบงบประมาณดำเนินการ

กรอบงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรสามารถคำนวณได้โดยการประมาณค่าเฉลี่ยในการพัฒนาระบบดิจิทัลสำหรับแต่ละใบอนุญาต และใบอนุญาต/บริการที่ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการในแต่ละปีเป็นดังต่อไปนี้

ภาพรวมการใช้งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัลและการเชื่อมโยง จำนวนทั้งสิ้น 1,419.32 ล้านบาท แบ่งเป็น

- งบประมาณในปีที่ 1 จำนวน 473.11 ล้านบาท

- งบประมาณในปีที่ 2 จำนวน 468.65 ล้านบาท

- งบประมาณในปีที่ 3 จำนวน 477.57 ล้านบาท

3.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เป้าหมายภาพรวมขอการพัฒนาระบบอำนวยสะดวก ประกอบด้วยสิ่งที่สำคัญได้แก่ การลดเอกสารกระดาษในการขออนุญาต การลดการบันทึกข้อมูล การดึงข้อมูลใบอนุญาตรวมถึงเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐโดยอัตโนมัติ และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปใช้บริการที่หน่วยงาน

ระยะเวลาในแผนพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรนี้มีทั้งสิ้น 3 ปี แต่ละปี เน้นการพัฒนาความสามารถของดิจิทัลที่อาจแตกต่างกันไปบ้างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและความพร้อมของหน่วยงานเจ้าของใบอนุญาต/บริการ โดยในแต่ละปีอาจมีการพิจารณาทบทวนความต้องการก่อนเริ่มดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาระบบดิจิทัลดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการประชาชนและสอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน

ภาพแสดงประโยชน์ที่เกิดกับภาคธุรกิจในการขออนุญาตและบริการของภาครัฐ

สำหรับภาคธุรกิจและประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ เจ้าของบริการจะได้ประโยชน์ในหลายมิติ ที่สำคัญได้แก่

- การขอใช้บริการผ่านระบบดิจิทัล สามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลา

- ใบอนุญาตดิจิทัลเป็นดิจิทัล เชื่อมโยงกันสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา จากหน่วยงานเจ้าของใบอนุญาตและบริการนั้นโดยตรง

- กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว (Once Only) ไม่ต้องกรอกข้อมูลที่เคยกรอกไว้แล้วในอดีต แม้แต่กรอกข้อมูลที่หน่วยงานอื่น

- ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ กระบวนการขออนุญาตและบริการ ทำให้กระบวนการขออนุญาตและบริการนั้น ใช้ระยะเวลาลดลง ได้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ

- ข้อมูลจากภาครัฐอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสนับสนุนรูปแบบการบริการธุรกิจในยุคดิจิทัล ธุรกิจทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

- ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ ในทุกขั้นตอนในวงจรธุรกิจ ตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจ การจัดเตรียมสถานที่ การขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน การแก้ไขข้อพิพาท จนกระทั่งปิดกิจการ

- พนักงานลูกจ้างได้รับความสะดวกในการรับบริการของรัฐ ไม่จำเป็นต้องเดินทาง ไม่ต้องเสียเวลาในการประกอบธุรกิจ

- การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล ให้ความยืดหยุ่นสูง ทำให้ธุรกิจมีความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่ในสถานการณ์ภัยธรรมชาติ

ภาพแสดงประโยชน์ที่เกิดกับหน่วยงานที่ให้บริการภาครัฐ

นอกจากประโยชน์ที่เกิดต่อภาคธุรกิจแล้ว ควรพิจารณาถึงประโยชน์ต่อภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ออกใบอนุญาต รวมถึงหน่วยงานที่ต้องการใช้ใบอนุญาต หรือต้องการให้แสดงใบอนุญาตว่าหน่วยงานสามารถลดความความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดได้มากเพียงใด รวมทั้งประโยชน์ที่หน่วยงานจะพึงประเมินและประมาณการในอนาคตเพื่อความสะดวก ความมั่นคง และความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ ประโยชน์ในเชิงคุณภาพที่สื่อว่าลดขั้นตอน ลดเวลา แต่มั่นคงปลอดภัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตได้ประโยชน์หลักดังนี้

- เพิ่มปริมาณและคุณภาพของการให้บริการผู้ประกอบธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล

- ลดภาระเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการให้บริการ

- ลดภาระในการบริหารจัดการเอกสารหลักฐานในการให้บริการ

- ได้รับการสนับสนุนในการขยายศักยภาพระบบดิจิทัลให้บริการผู้ประกอบธุรกิจ

- ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการให้บริการธุรกิจ

- สร้างความเชื่อมั่นในความถูกต้องของเอกสารเนื่องจากใช้ข้อมูลร่วมกันแบบดิจิทัล

- ใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าเต็มศักยภาพและเชื่อมโยงกันตาม พรบ.รัฐบาลดิจิทัล

- ลดภาระเอกสารของประชาชนตาม พรบ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถลดภาระการตรวจเอกสารและโอกาสเกิดความผิดพลาดน้อยลง

- ลดภาระในการพัฒนาดิจิทัลโดยการใช้ระบบดิจิทัลร่วมกัน เช่น การใช้ระบบกลางของยืนยันตัวตน การใช้ระบบกลางเพื่อการรับชำระ เป็นต้น

ประโยชน์ที่เกิดในกระบวนการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในแต่ละขั้นตอนการพัฒนา ระยะการดำเนินการ 3 ปี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการในแต่ละปี ได้แก่

- ปีที่ 1 ใบอนุญาตสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่และระบบดิจิทัลสามารถเข้าใจรูปแบบและความหมายได้อย่างอัตโนมัติ (Digital Interoperable License)

- ปีที่ 2 ระบบดิจิทัลของหน่วยงานเจ้าของบริการ สามารถถึงข้อมูลจากระบบอื่นได้โดยอัตโนมัติ เชื่อมโยงกับระบบยืนยันตัวตนกลาง ระบบรับชำระกลาง และระบบอื่น สร้างความสะดวกในการขอใบอนุญาตแต่ประชาชน (Digital License Exchange)

- ปีที่ 3 ระบบดิจิทัลสามารถทำงานประสานกันข้ามหน่วยงานได้อย่างอัตโนมัติ ผ่านระบบ API (Interoperable License Process)

ภาพแสดงผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร

ประโยชน์และความคุ้มค่าจากระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร สามารถสรุปได้ดังนี้

- ประโยชน์ที่จับต้องได้และสามารถคำนวนได้เป็นตัวเงิน

  - ประโยชน์ที่เกิดจากการลดค่าใช้จ่ายในการเงินเดินทางไปขอรับบริการ

  - ประโยชน์ที่เกิดจากการลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารหลักฐาน

- ประโยชน์ที่จัดต้องได้ วัดได้แต่ไม่สามารถคำนวนเป็นตัวเงินได้

  - ประโยชน์ที่เกิดจากการลดเวลาในการเดินทางไปขอใช้บริการ

  - ประโยชน์ที่เกิดจากการลดเวลาในการกรอกเอกสารเพื่อขอใช้บริการ

  - ประโยชน์ที่เกิดจากการลดเวลาในการเตรียมเอกสารหลักฐาน

- ประโยชน์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ อาจมีผลเชิงจิตวิทยา และวัดได้ยาก

  - ประโยชน์ที่เกิดจากภาพลักษณ์ของบริการของรัฐ ภาพลักษณ์ของประเทศที่ดีขึ้น

  - ประโยชน์ที่เกิดจากการที่ประชาชนรู้สึกอยากประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจมากขึ้น

3.3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ

ความคุ้มค่าจะเกิดขึ้นได้ดังที่คาดหวังก็ต่อเมื่อระบบอำนวยความสะดวกที่จัดทำขึ้นนั้นเกิดการใช้ประโยชน์จริงโดยประชาชนและธุรกิจ ดัชนีชี้วัดประโยชน์ ที่จับต้องได้และสามารถวัดได้ ที่สามารถแสดงถึงการได้ประโยชน์จากระบบอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร ได้แก่

- จำนวนการเข้าถึงใบอนุญาตในรูปแบบดิจิทัลผ่านระบบดิจิทัล
ดัชนีชี้วัดนี้จะสะท้อน การไม่ต้องเดินทางไปเอาเอกสารใบอนุญาตที่หน่วยงานเจ้าของ

- จำนวนใบอนุญาตที่ออกในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก
ดัชนีชี้วัดนี้จะสะท้อน การไม่ต้องเดินทางไปเอาที่หน่วยงาน

- จำนวนการสร้างคำขอในรูปแบบดิจิทัลที่กำหนดเป็นมาตรฐานและระบบเข้าใจได้อย่างอัตโนมัติ
ดัชนีชี้วัดนี้จะสะท้อน การไม่ต้องเดินทางไปยื่นคำขอที่หน่วยงาน

- จำนวนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดึงจากระบบของหน่วยงานโดยอัตโนมัติ 
ดัชนีชี้วัดนี้จะสะท้อน การไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่หน่วยงาน ลดภาระการเตรียมเอกสาร

- จำนวนการตรวจสอบสถานะของกระบวนการขออนุญาต
ดัชนีชี้วัดนี้จะสะท้อน การไม่ต้องเดินทางไปตรวจสอบสถานะที่หน่วยงาน

- จำนวนใบอนุญาตที่ออกและถูกส่งให้ผู้ขอโดยอัตโนมัติด้วยช่องทางดิจัล
ดัชนีชี้วัดนี้จะสะท้อน การไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรับเอกสารด้วยตนเอง

- จำนวนครั้งของการทำงานประสานกันระหว่างระบบดิจิทัลผ่านระบบ API
ดัชนีชี้วัดนี้จะสะท้อน การที่ระบบทำงานประสานกันข้ามหน่วยงานทำให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปหลายหน่วยงานเพื่อขออนุญาตหลายเรื่อง

นอกจากประโยชน์ที่วัดได้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ประโยชน์ที่ไม่สามารถวัดได้ หรือวัดได้ยากก็มีความสำคัญเมื่อคำนึงถึงความคุ้มค่า ดัชนีชี้วัดประโยชน์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ ที่สามารถแสดงถึงการได้ประโยชน์จากระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ได้แก่

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านช่องดิจิทัลของหน่วยงาน

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านช่องดิจิทัลของระบบให้บริการกลาง

- ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการออกใบอนุญาต

เพื่อให้ระบบอำนวยความสะดวกเกิดประโยชน์ดังที่คาดหวังอย่างเป็นรูปธรรม จนปรากฎชัดและวัดได้ดังดัชนีชี้วัดข้างต้น จำเป็นต้องพัฒนาความสามารถของหน่วยงานและระบบดิจิทัลของหน่วยงานให้มีความพร้อมอยู่ในระดับดีพอที่จะเอื้อให้เกิดขึ้นได้จรริง การที่จะประเมินได้ว่าระบบดิจิทัลได้รับการพัฒนาให้มีระดับที่พอหรือไม่อย่างไร นั้น อาจจำเป็นต้องมีดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมในการอำนวยสะดวก ดังต่อไปนี้

ดัชนีชี้วัดระดับความสามารถของการเข้าถึงใบอนุญาตในรูปแบบดิจิทัล

ระดับที่ 1 การมีรหัสประจำตัวใบอนุญาตที่สามารถอ้างอิงได้

ระดับที่ 2 การสร้างความสามารถเข้าถึงข้อมูลใบอนุญาตได้โดยใช้รหัสอ้างอิง

ระดับที่ 3 การได้รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติจากรหัสอ้างอิง แต่ระบบดิจิทัลยังไม่สามารถเข้าใจความหมายได้อย่างอัตโนมัติ

ระดับที่ 4 การได้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทันทีพร้อมความหมายที่ระบบดิจิทัลสามารถเข้าใจได้อัตโนมัติ

ระดับที่ 5 การได้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทันทีและมีคุณสมบัติใช้แทนกระดาษได้ตามกฎหมาย เช่น การมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง

ดัชนีชี้วัดระดับความสามารถของการทำงานประสานกันข้ามระบบดิจิทัล

ระดับที่ 1 ใบคำขอมีรหัสประจำตัวที่สามารถอ้างอิงในการติดตามสถานะการขออนุญาต

ระดับที่ 2 ใบคำขอมีรูปแบบฟอร์แมทที่มีมาตรฐานสามารถเข้าใจได้โดยระบบดิจิทัล

ระดับที่ 3 มีระบบ API ให้บริการรับคำขอได้อย่างอัตโนมัติ จากระบบดิจิทัลอื่น

ระดับที่ 4 มีระบบ API .ให้บริการที่สามารถตรวจสอบสถานะการให้บริการได้

ระดับที่ 5 มีระบบ API ที่สามารถทำงานประสานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างซับซ้อน ไม่เพียงแค่สอบถามสถานะเท่านั้น

3.4 แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บท

การพัฒนาระบบดิจิทัลอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Ecosystem) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุด ควรต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและแผนงานของหน่วยงานภาครัฐอื่น ซึ่งประกอบด้วยหลายภาคส่วน อาทิเช่น หนวยงานรัฐส่วนกลาง หน่วยงานรัฐส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่สนับสนุนในแต่ละด้าน ตลอดจนถึงหน่วยงานที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานภาคเอกชน

กลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บท

การขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal Roadmap) ประกอบด้วยกลไกที่มีองค์ประกอบหลายมิติ

กลไกด้านนโยบาย ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นกลไกระดับชาติ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการด้านนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนไม่น้อย อาทิเช่น คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส)

กลไกการทำงานร่วมกัน ประกอบด้วย การกำหนดมาตรฐานข้อมูลกลาง การกำหนโปรโตคอลกลาง แพลตฟอร์มกลาง บริการดิจิทัลที่สามารถใช้งานรวมกัน รวมถึงระบบต้นแบบเพื่อให้หน่วยงานพัฒนาระบบดิจิทัล ไปในทิศทางเดียวกัน

กลไกด้านงบประมาณ ซึ่งสามารถจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ซึ่งอาจมาจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ทั้งงบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานและงบกองทุนดิจิทัล เป็นต้น

กลไกการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาคี และหน่วยงานภาคเอกชน กลไกการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการด้านบุคลากรภาครัฐ กลไกการติดตามประเมินผล และกลไกการประสานร่วมงานกับรัฐบาลส่วนท้องถิ่น

ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรในแผนแม่บทฉบับนี้ มีจำนวนมาก ในจำนวนนั้น สามารถแยกแยะออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) หน่วยงานรัฐเจ้าของบริการ หน่วยงานรัฐตามด้านที่เน้นความสำคัญ (Focus Area) และ สำนักงาน ก.พ.ร.และหน่วยงานกลางอื่น

แนวทางการพัฒนาระบบของหน่วยงาน

แต่ละหน่วยงานอาจมีความพร้อมในการพัฒนาระบบดิจิทัลที่แตกต่างกัน หน่วยงานที่มีความพร้อมในระดับพื้นฐาน หรือ ระดับเริ่มต้น อาจเริ่มต้นโดยการนำเครื่องมือดิจิทัล อย่างง่าย เช่น อีเมล์ โซเชียลมีเดีย มาใช้ในการให้บริการประชาชน ระดับมาตรฐาน สามารถให้บริการประชาชนผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น หรือ แพลตฟอร์มที่มีความซับซ้อน และระดับสูง ซึ่งสามารถให้บริการประชาชน/ผู้ประกอบการผ่านระบบดิจิทัลที่มีความซับซ้อนขึ้น สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้ สามารถบูรณาการ การให้บริการเป็นกลุ่มบริการหรือภายในกลุ่ม

ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ

ในการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ตามแผนแม่บทระยะ 3 ปี ที่จัดทำขึ้นนี้ จะสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการพัฒนาประกอบด้วยหลายด้านหลายมิติ ที่สำคัญได้แก่ ปัจจัยด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยด้านทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ ปัจจัยด้านมาตรฐานกลางเพื่อการเชื่อมโยง ปัจจัยด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และกติกากลางในการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน ปัจจัยด้านกลไกการพิสูจน์ยืนยันตัวตนผ่านช่องทางดิจิทัลของผู้ใช้บริการ และที่สำคัญ คือปัจจัยด้านผู้ใช้บริการ ซึ่งหมายถึง การรับรู้ถึงบริการภาครัฐ การเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็น เป็นต้น